**Способы и методы решения поставленных задач:**

Вначале все, что касается подготовки контента сайта, т.е. то что ты сделал. Наверно можно написать, что изначльный макет данных будет сведен в таблицу MS Exel

Потом об разработке сайта:

Для разработки сайта будет использован стандартный набор технологий: html, css, js, php, mysql, а так же различные плагины и фреймворки. Будет разработана административная часть для заполнения сайта контентом. Все данные будут находиться в базе данных mySQL в виде таблиц.

Если будем делать чаты и задание домашнего задания учителями, то будут разработаны личные кабинеты пользователей (учетелей, учеников может быть классов)

**Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные**

**характеристики:**

Производительность: сайт должен быстро загружаться на любое устройство пользователя, быстро реагировать на любые действия.

Удобство для пользователя: интуитивно понятный интерфейс, пользователь должен быстро находить нужную информацию или элементы управления

Безопасность. Персональные данные должны быть защищены от взломов, хакерских атак, вирусов.

Совместимость. Сайт должен корректно отображаться на любом устройстве пользователя.

Функциональность. На сайте должна быть реализована достаточная функциональность для удовлетворения любых запросов пользователя по поиску и выводу информации, а так же переходу по гиперссылкам.

**Перечень работ, выполняемых в рамках проекта, распределение работ между членами**

**проектной команды:**

В 2023 году 247 рабочих дней из них 20 должны быть выходными итого 227\*8=1816 часов

В 2024 году наверно так же итого 3632 часа

Т.е. каждый долен отработать по 1816 часов

Руководитель: разработка концепции проекта 500 часов, разработка дизайна 200часов, сбор и систематизация информации 1000 часов. Участие в тестировнии сайта 116часов.

Веб-разработчик Разработка сайта 1000 часов. Тестирование сайта и исправление ошибок 816 часов

**Отчетность по проекту (перечень технической документации, разрабатываемой в**

**процессе выполнения проекта):**

В ходе разработки сайта будет создан справочник по структуре проекта и API функциям